# ConcilIA para Telchi — Propuesta Ejecutiva (sin acceso directo a SAP)

## Objetivo

Control integral de Finanzas, Retail (3 farmacias) y Producción (2 plantas) mediante reconciliación multi-canal por archivos: SAP B1 (exportado por el cliente), Retail y Móvil. Reducir discrepancias, fugas y reprocesos; acelerar cierres y dar trazabilidad para auditoría.

## Alcance funcional (incluido)

- Reconciliación multi-canal por archivos

  - SAP B1: el cliente ejecuta consultas (HANA/SQL Server) y exporta CSV/Excel.

  - Retail y Móvil: el cliente genera y sube vuelcos CSV/JSON (cabecera/detalle).

  - ConciIIA normaliza y valida SAP ↔ Retail ↔ Móvil con tolerancias (±1 día / ±0,5% total / ±0,3% impuestos).

- Finanzas: AR/AP aging, flujo de caja mensual, mayor resumido, cobranzas/pagos por canal.

- Producción: backlog de OF, consumo real vs estándar, recepciones, trazabilidad por lote/serie.

- Retail (3 farmacias): rotación, quiebres, obsoletos, márgenes por línea/sucursal.

- Entregables: Informe ejecutivo mensual, Top 20 discrepancias priorizadas, exportables (Excel/CSV).

## Responsabilidades

- Cliente (Telchi)

  - Ejecutar consultas SAP y exportar CSV/Excel.

  - Generar y subir archivos de Retail y Móvil (CSV/JSON) al repositorio acordado.

  - Designar referentes de Finanzas y Retail para validar mapeos y tolerancias.

- ConciIIA (nuestra plataforma)

  - Procesar archivos recibidos; realizar cargas y pruebas hasta la estabilidad.

  - Entregar KPIs y Top 20 discrepancias; proponer correcciones.

  - Tras la estabilización, validar productividad (reducción de pendientes/fugas en el tiempo).

## Cronograma y entregas

- Mes 1 (días 0–30/40): Setup, plantillas de exporte, mapeos (SKU/NIT/Sucursal), reglas base; primeras corridas internas.

- Mes 2 (~día 35–40): Primer informe mensual con datos reales ⇒ ya pueden probar.

- Mes 3: plataforma ~80%, foco en revisión de detalles y fine-tuning.

- Mes 4 en adelante: operación estable con entregas mensuales.

## KPIs esperados

- ≥ 85% de ventas multi-canal reconciliadas automáticamente al Mes 3.

- Tiempo de resolución de discrepancias críticas ≤ 3 días.

- Trazabilidad completa de archivos cargados y reglas aplicadas.

## Inversión

- Mes 0 — Inicio (Setup, anticipo): USD 2.500

- Mes 1 — Setup (saldo): USD 2.500

- Mes 2 en adelante — Operación mensual: USD 900/mes

El precio incluye el desarrollo/parametrización de la plataforma para Telchi (ingestión, normalización, motor de conciliación, panel/listados y KPIs). Frecuencias superiores (semanal/diaria) o tableros BI 100% a medida se cotizan como upgrade.

## Supuestos y límites

- 1 sociedad SAP; 3 farmacias y 2 plantas (volumen estándar mensual).

- El cliente provee y sube los archivos en tiempo y forma.

- Sin integraciones online ni acceso directo a SAP (solo por archivos).

## Condiciones

- Moneda: USD. Validez: 30 días.